**ПРОГРАМА**

**будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих доріг районного значення Недригайлівського району**

**на 2017-2018 роки**

***Затверджена рішенням 18 сесії Недригайлівської районної ради***

***від 30.05.2017 ( зі змінами від 28,07.2017,29.08.2017 та 06.10.2017)***

смт. Недригайлів   
2017 рік

**1. ПАСПОРТ**

**Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих доріг районного значення Недригайлівського району**

**на 2017-2018 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Ініціатор розроблення Програми | Недригайлівська районна державна адміністрація |
| **2** | Дата, номер документа  про затвердження програми | Рішення 18 сесії 7 скликання від 30.05.2017 року  Недригайлівської районної ради |
| **3** | Розробник та відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку сільських територій Недригайлівської райдержадміністрації |
| **4** | Співрозробники Програми | Управління та відділи Недригайлівської райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
| **5** | Відповідальний виконавиць(замовник) | Недригайлівська районна державна адміністрація |
| **6** | Учасники програми | Недригайлівська ОТГ, сільські та селищна ради, управління розвитку сільських територій Недригайлівської райдержадміністрації, інші управління та відділи Недригайлівської райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, землекористувачі |
| **7** | Термін реалізації Програми | 2017– 2018 роки |
| **8** | Джерела фінансування | Державний , обласний,районний, сільські та селищні бюджети та бюджет Недригайлівської ОТГ та інші джерела, не заборонені законодавством, в тому числі кошти фізичних осіб |
| **9** | Загальний обсяг фінансових  ресурсів, необхідних для реалізації  програми, тис. грн. | В межах щорічних кошторисних призначень |

**І. Загальні положення**

З метою покращення соціально-економічного становища району, поліпшення його інвестиційного іміджу та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення Недригайлівського району, виникла необхідність змінити на краще ситуацію у сфері дорожнього господарства району.

Проблеми у сфері дорожнього господарства району завжди знаходяться в центрі уваги Недригайлівської райдержадміністрації. Від того, як вирішуються проблеми даної галузі на державному, регіональному та місцевому рівнях, залежить життєдіяльність, соціальна стабільність та інвестиційна привабливість району.

**ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма**

Однією з нагальних і найбільш болючих проблем району, є проблема капітального ремонту доріг комунального значення населених пунктів району та їхнє утримання в належному стані.

Програма розроблена на підставі Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 696.

Також основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 року № 2862-VI, «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII, «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР, «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III, «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» від 18.09.1991 № 1562-XII, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони». Програмою враховано пріоритетність розвитку автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, визначено основні напрями розвитку мережі автомобільних доріг Недригайлівського району.

**ІII. Мета Програми**

Основною метою та завданням програми **будівництва, реконструкції, ремонту та утримання місцевих доріг районного значення Недригайлівського району на 2017-2018 роки**  є підвищення соціального рівня життя населення, особливо в сільській місцевості, забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, оздоровлення екологічної обстановки, створення на дорогах належних умов безпеки руху та сучасних елементів дорожнього сервісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні умови та створення нових робочих місць.

Пріоритетним напрямками є:

розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів району.

покращення соціально-економічного розвитку району, поліпшення інвестиційного іміджу за рахунок **будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності**району.

забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності в дорожній доступності.

**IV. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми**

Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням комунальних автомобільних доріг, здійснюються за рахунок бюджетних та інших позабюджетних коштів (кошти спонсорів, меценатів, кошти фізичних та юридичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність на території відповідного населеного пункту).

Таким чином, одним із першочергових завдань для району є раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на **будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності** району. Перелік автомобільних доріг місцевого значення, які першочергово потребують ремонту, визначені в Паспорті мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, затвердженому Недригайлівською районною державною адміністрацією та Службою автомобільних доріг у Сумській області наведено в додатку 1. На 2017 рік визначено першочергово поліпшити якість дорожнього покриття за напрямками Недригайлів-Козельне та Недригайлів-Рубанка, оскільки населені пункти Козельненської та Рубанської сільських рад є одними із найвіддаленішими селами до районного центру, стан доріг в яких вкрай незадовільний і це впливає на стан автомобільних пасажирських перевезень за даними напрямами.

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж району, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку району в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у район та дозволить розвиватися діючим підприємствам району і створенню нових суб’єктів господарської діяльності, сприятиме розвитку туризму та забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців району.

**V. Характеристика району, транспортна та дорожня інфраструктура.**

***Загальна площа Недригайлівського району складає*** 1,025 тис. кв. км, що становить 4.3 % від території області , з них: сільськогосподарські угіддя - 83.1 тис. га або 4.9 % від площ с/г угідь області

із них : рілля 65.8 тис. га

ліси і інші лісо вкриті площі 13.4 тис. га

забудовані землі 3.4 тис. га

землі водного фонду 1.1 тис. га

інші землі 2.6 тис. га

Кількість населених пунктів :

Всього населених пунктів – 98, в тому числі селищ міського типу – 2 , сіл – 96.

Районна рада – 1

Селищна рада -1

Об’єднані територіальні громади – 2 (10 сільських та 1 селищна рада)

Сільські ради – 7

Населення – 24,6 тис. осіб, в т.ч. міського – 8.7 тис. осіб,   
 сільського – 15,9 тис. осіб.

**Економічний розвиток**

***Питома вага району*** в обласному валовому виробництві продукції сільського господарства – 5,6%, промисловості – 0%, послуг – 0,2%.

***Трудові ресурси***  *-* 13.3тис. осіб, рівень безробіття- 4%.

Виробнича спеціалізація району: сільське господарство

**Перелік найбільших підприємств району:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування**  **підприємств** | **Продукція,**  **що випускається** | **Реалізація продукції**  **за 2015 рік, млн. грн.** |
| ТОВ «Агробізнес ТСК» | Зернові, бобові, насіння олійних культур, картоплі та овочі | 106.6 |
| ТОВ АФ Фрунзе | Зернові, бобові, насіння олійних культур | 60.3 |
| ТОВ АФ «Довіра-2008» | Зернові, бобові, насіння олійних культур | 103.9 |

**Загальна протяжність доріг району, які входять в  раціональну мережу, складає – 398,2 км, в тому числі з твердим покриттям – 347,8 км, що становить 87%.**

**По території району проходить автодорога державного значення – Батурин-Конотоп-Суми і Київ – Суми – Юнаківка загальною протяжністю – 50,2 км;**

**- територіального значення – Білопілля – Терни – Гадяч – 37,5 км;**

**- обласного значення – протяжністю – 138,4 км.**

**- районного значення – протяжністю – 209,1 км.**

**На цих дорогах розміщено 28 мостів з них 1 – дерев’яний, довжиною 24 м.п. та 190 залізобетонних труб, загальною  довжиною 2800 м.п. і 32 автопавільйони.**

|  |  |
| --- | --- |

На даний час в районі працює 10 приміських автобусних маршрутів, на яких працює 5 одиниць техніки 2-х приватних перевізників, а також автодорогами району проходять обласні маршрути та маршрути державного значення.

Тому у зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа району втратила свої експлуатаційні якості і потребує як утримання та капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції чи будівництва. На даний час здійснюється у більшості випадків поточний ямковий ремонт дорожнього покриття у районі, який не має довготривалого ефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення.

Станом на 01.01. 2017року філією «Недригайлівський райавтодор» на проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування району використано кошти в сумі 4 975,9 тис. гривень.

Капітальний ремонт комунальних доріг в 2016 році не проводився, проведений поточний ремонт 350 кв. метрів комунальних доріг за кошти сільських і селищних рад на суму 99,411 тис. гривень.

Взагалі в районі потребують капітального та поточного ремонтів 80% комунальних доріг.

Вперше за останні декілька років в районі заплановано провести капітальний ремонт доріг в межах населеного пункту Недригайлівською об’єднаною територіальною громадою **(**інформація наведена в додатку 2).

**VІ.Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється Недригайлівською районної радою та Недригайлівською районною державною адміністрацією.

**Додаток 1**

**до Програми**

**Додаток 1.1**

**Перелік автомобільних доріг місцевого значення (обласні), які першочергово потребують ремонту**

**у Недригайлівському районі за рахунок різних джерел фінансування на 2017-2018 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва автодорогри** | **Протяжність автодороги (км)** | **Необхідність проведення ремонтних робіт, а саме:** | | | | | | **Всього по автодорозі** | |
| **Реконструкція (нове будівництво)** | | **Капітальний ремонт** | | **Поточний ремонт** | | **Протяжність (км)** | **Вартість (тис грн.)** |
| **Протяжність (км)** | **Вартість (тис грн.)** | **Протяжність (км)** | **Вартість (тис грн.)** | **Протяжність (км)** | **Вартість (тис грн.)** |
| Автодорога Т-19-26 Штепівка-Катеринівка-Михайлівська цілина-Тимченки-Кушніри | - | - | - | - | - | 16810 м.п. | 881,5 | 16810 м.п. | 881,5 |
| Автодорога О -191005 Козельне – а/д  Т 19-26 | - | - | - | - | - | 2215 м. п. | 124,6 | 2215 м. п. | 124,6 |
| Лебедин-Курган-Василівка- Козельне | 3,5 | 2,6 | 39000 | - | **-** | 0,9 | 2925 | 3,5 | 41925 |
| Зеленківка –Козельне | 5,9 | - | - | 2 | 16000 | 2,5 | 8125 | 4,5 | 24125 |
| Воскресенка-Черепівка - Терни | 3,9 | - | - | 3,9 | 31200 | - | - | 3,9 | 31200 |
| Сміле – Бес едівка-Чемоданівка | 21,6 | - | - | - | - | 8,5 | 27625 | 8,5 | 27625 |
| Хоружівка-Кулішівка-а/д Білопілля-Терни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Липова Долина 0-9+023 | 9 | - | - | - | - | 0,5 | 1625 | 0,5 | 1625 |
| Томашівка-Коровинці – Рубанка | 28,7 | - | - | 15,7 | 125600 | 13 | 42250 | 28,7 | 167850 |
| Недригайлів-Козельне | 17,7 | - | - | 9,7 | 77600 | 8 | 26000 | 17 | 103600 |
| Зелене-Вільшана | 19,3 | - | - | 10,3 | 82400 | 9 | 29250 | 19,3 | 111650 |
| Від а/д Батурин-Конотоп-Суми-Біжівка- Маршали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д Сміле-Беседівка-Чемоданівка | 10,8 | - | - | 8,8 | 70400 | 2 | 6500 | 10,8 | 76900 |
| **ВСЬОГО** | **120,4** | **2,6** | **39000** | **50,4** | **403200** | **44,4** | **145306,1** | **96,7** | **587381,5** |

**Додаток 1.2**

**Перелік автомобільних доріг місцевого значення (районні), які першочергово потребують ремонту**

**у Недригайлівському районі за рахунок різних джерел фінансування на 2017-2018 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва автодороги | Протя жність автод ороги ( км ) | Необхідність проведення ремонтних робіт, а саме:  іобіт, а саме : | | | | | | Всього по автодорозі | |
| Реконструкція  ( нове будівництво ) | | Капітальний ремонт | | Поточний ремонт | |
| Протяжність ( км ) | Вартість (тис. грн. ) | Протяж ність ( км ) | Вартість (тис. грн.) | Протяж ність  ( км ) | Вартість (тис. грн.) | Протяж  ність  ( км ) | Вартість (тис. грн.) |
| Терни - Черепівка | 4,2 |  |  | 3 | 24000 | 1,2 | 3900 | 4,2 | 27900 |
| Терни - Гострий Шпиль | 4,9 |  |  | 2 | 16000 | 2,9 | 9425 | 4,9 | 25425 |
| Терни - Холодне | 7,5 |  |  | 3,5 | 28000 | 4 | 13000 | 7,5 | 41000 |
| Гринівка - Нелени | 6,8 |  |  | 2 | 16000 | 4,8 | 15600 | 6,8 | 31600 |
| Біж - а/д Сміле - Бсседівка - Чемоданівка | 6,1 |  |  |  |  | 3 | 9750 | 3 | 9750 |
| Під’їзд від а/д Біж - а/д Сміле - Бсседівка -Чемоданівка |  |  |  |  |  | Н |  |  |  |
| до с. Омелькове | 2,1 |  |  | 2,1 | 16800 |  |  | 2,1 | 16800 |
| до с. Лаврове | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | 2600 | 0,8 | 2600 |
| Косенки - Коритище | 6,6 |  |  | 4,6 | 36800 | 2 | 6500 | 6,6 | 43300 |
| Томашівка - а/д Косенки - Коротище | 3 | 3 | 45000 |  |  |  |  | 3 | 45000 |
| Басівка - Закроївщина | 0,5 | 0,5 | 7500 |  |  |  |  | 0,5 | 7500 |
| Малі Будки - а/д Томашівка- Коровинці - Рубанка | 2 |  |  | 2 | 16000 |  |  | 2 | 16000 |
| Бессдівка - Кулішівка | 6,2 |  |  | 6,2 | 49600 |  |  | 6,2 | 49600 |
| Пушкарщина-Червона Слобода - Горькове | 10 |  |  | 5 | 40000 | 5 | 16250 | 10 | 56250 |
| Під’їзд від а/д Хоружівка - Кулішівка - а/д Білопілля - Терни - Липова Долина (на Гадяч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до с. Бродок | 2,2 |  |  | 1 | 8000 | 1,2 | 3900 | 2,2 | 11900 |
| Юхти - Коровинці - Гай - Ракова Січ | 12,2 | 2,1 | 31500 | 4,9 | 39200 | 5,2 | 16900 | 12,2 | 87600 |
| Під'їзд від а/д Юхти - Коровинці - Гай - Ракова Січ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до с. Жовтневе | 1,5 |  |  | 1,5 | 12000 |  |  | 1,5 | 12000 |
| до с. Бороданове | 0,8 |  |  | 0,8 | 6400 |  |  | 0,8 | 6400 |
| до с. Шкроботи | 5,1 | 4,7 | 70500 | 0,4 | 3200 |  |  | 5,1 | 73700 |
| до с. Юхти | 0,2 |  |  | 0,2 | 1600 |  |  | 0,2 | 1600 |
| Кулішівка - Костянтинів - Курмани -а/д Київ - Суми – Юнаківка (на Курськ) | 6,3 | 1,7 | 25500 | 4,6 | 36800 |  |  | 6.3 | 62300 |
| Курмани - Березняки - а/д Київ - Суми – Юнаківка (на Курськ) | 4 |  |  | 2 | 16000 | 2 | 6500 | 4 | 22500 |
| Деркачівка - Городище | 2,9 |  |  | 2,9 | 23200 |  |  | 2,9 | 23200 |
| Дігтярка - а/д Білопілля - Терни - Липова Долина - Гадяч | 9 |  |  | 5 | 40000 | 4 | 13000 | 9 | 53000 |
| Під'їзд від а/д Діггярка - а/д Білопілля - Терни - Липова Долина - Гадяч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до с. Цибуленки | 2,4 |  |  | 1 | 8000 | 1,4 | 4550 | 2,4 | 12550 |
| до с. Берізки | 1 | 1 | 15000 |  |  |  |  | 1 | 15000 |
| Дремове - Терешки - а/д Білопілля -Терни - Липова Долина - Гадяч | 5,2 | 1,5 | 22500 |  |  | 3,7 | 12025 | 5,2 | 34525 |
| Засулля - Кореневе | 7 | 5,7 | 85500 | 1,3 | 10400 |  |  | 7 | 95900 |
| Зеленківка - Сороколітове | 3 |  |  | 3 | 24000 |  |  | 3 | 24000 |
| Вільшана - Білоярське - Немудруї | 7,1 |  |  | 5 | 40000 | 2,1 | 6825 | 7,1 | 46825 |
| Філонове - Весногірське | 5 | 3 | 45000 |  |  | 2 | 6500 | 5 | 51500 |
| Віхове - Луки | 3 | 1,7 | 25500 | 1,3 | 10400 |  |  | 3 | 35900 |
| Лахнівщина -Перетічки | 4,2 |  |  | 2 | 16000 | 2,2 | 7150 | 4,2 | 23150 |
| Засулля - Бродок | 3 | 3 | 45000 |  |  |  |  | 3 | 45000 |
| Маршали-Біж | 3 | 3 | 45000 |  |  |  |  | 3 | 45000 |
| до с. Лікарівщина | 0,8 |  |  | 0,8 | 6400 |  |  | 0,8 | 6400 |
| до с. П'ятидуб | 0,6 |  |  | 0,6 | 4800 |  |  | 0,6 | 4800 |
| до с. Кинашове | 1,8 |  |  | 1,8 | 14400 |  |  | 1,8 | 14400 |
| Під'їзд від а/д Хоружівка - Кулішівка - а/д Білопілля - Терни - Липова Долина - Гадяч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до Мазепиної Гори | 0,5 | 0,5 | 7500 |  |  |  |  | 0,5 | 7500 |
| автодороги по с.Хоружівка | 16,9 | 2,7 | 40500 |  |  | 6,9 | 22425 | 9,6 | 62925 |
| **Всього** | **202,8** | **45,8** | **687000** | **86,4** | **691200** | **60,2** | **195650** | **192,4** | **1573850** |
| РАЗОМ ПО РАЙОНУ | **299,9** | **45,8** | **687000** | **128** | **1024000** | **101,2** | **328900** | **274,3** | **2039900** |

**Додаток 2**

**до Програми**

**План проведення капітального ремонту доріг в межах населеного пункту по Недригайлівському району на 2017 рік за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальний**  **виконавець** | **Джерела та обсяги фінансування,**  **тис. гривень** | | | | |
| **Державний бюджет** | **Обласний бюджет** | **Рай бюджет** | **Місцевий бюджет** | **Інші**  **джерела** |
| **1** | |  | | --- | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Вишнева (від вул. Шевченка до вул. Шкільна) в смт. Недригайлів Сумської області | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Зарудка в смт. Недригайлів Сумської області.) | | Капітальний ремонт дороги по вулиці Вишнева (від вул. Шкільна до вул. Яценкова) в смт. Недригайлів Сумської області | | Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Іваниця Недригайлівського району Сумської області | | Капітальний ремонт автомобільної дороги Засулля-Бродок (вул. Миру) Недригайлівського району Сумської області (ДФРР) | | 2017 рік | Виконавчий комітет Недригайлівсь  кої селищної ради | 1035,984  4964,254  410,285  299,003  1218,905 | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | 115,109  551,584  945,186  33,222  135,434 | -  -  -  -  - |
|  | **Всього коштів** |  |  | **8656,458** |  |  | **1861,427** |  |

**Додаток 3 до Програми**

**Перелік заходів**

**щодо здійснення системного вагового контролю на автомобільній дорозі Н-07 Київ-Суми-Юнаківка**

**км 281+450 (біля с. Комишанка) по Недригайлівсьому району на 2017 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва заходу** | **Вартість проведення заходу,**  **тис. гривень** |
| **1.1** | **Придбання вагового обладнання для пересувного пункту вагового контролю та комплектуючих до нього, а саме:** | **271,0** |
| **1.2** | **Придбання вагового обладнання (вагові платформи)** | **199,0** |
| **1.3** | **Виготовлення металевого каркасу та облаштування (в місці проведення робіт з вагового контролю) приямків для вагових платформ** | **15,0** |
| **1.4** | **Виготовлення засобів організації та регулювання дорожнього руху в місці проведення вагового контролю (дорожні знаки, напрямні конуси)** | **12,0** |
| **1.5** | **Доукомплектування пункту вагового та габаритного контролю (компютер чи ноутбук, принтер-ксерокс, перетворювач е/енергії, бензиновий (дизельний) електрогенератор, акумулятор для резервного е/споживлення)** | **32,0** |
| **1.6** | **Навчання обслуговуючого персоналу** | **3,0** |
| **7** | **Витрати на інше (спецодяг, рулетка, рейка телескопічна, бланки, журнали, папір тощо)** | **10,0** |