# Довідка

# про стан підготовки закладів  освіти до нового

# 2013-2014 навчального  року

З метою забезпечення належної підготовки матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів  району до роботи в новому 2013-2014 навчальному році та осінньо-зимового періоду, відділом освіти, молоді та спорту вжито ряд заходів. Зокрема, видано наказ по відділу від 11.06.2013 року № 261-ОД “Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів до роботи в новому 2013-2014 навчальному році та в осінньо-зимовий період”. Для надання практичної допомоги та здійснення контролю за станом підготовки до нового 2013-2014 навчального року у відділі освіти, молоді та спорту створена оперативна група із числа працівників апарату відділу, райметодкабінету та господарської групи.

Питання підготовки закладів до роботи у новому навчальному  році  неодноразово розглядалося на нарадах керівників навчальних закладів,  апаратній нараді та засіданнях оперативної групи відділу освіти, молоді та спорту.

На сьогодні, у всіх навчальних закладах району завершуються роботи по підготовці до нового навчального року .

Відділом освіти, молоді та спорту проводиться відповідна робота по забезпеченню навчальних закладів педагогічними кадрами. Всі навчальні заклади району укомплектовані педагогічними працівниками. Загальна чисельність педагогічних працівників  становить 383 чоловік, з них 92 відсотки мають  вищу освіту.

20 випускникам 11-х класів 2013 року видано цільові направлення для навчання в Сумському та Глухівському педагогічних університетах за спеціальностями:   іноземні мови, фізичне виховання, дошкільна виховання, початкова освіта, хореографія

У 2013-2014 навчальному році в районі будуть працювати 15 загальноосвітніх шкіл, з них 11 -  І-ІІІ ступенів та 4 - І-ІІ ступенів, 2 позашкільних навчальних заклади, міжшкільний навчально-виробничий комбінат та  8 дошкільних навчальних закладів.

За попередніми даними з першого вересня цього року в загальноосвітніх школах району буде навчатися 1760 учнів, що на 100 учнів (5,4%) менше від попереднього навчального року.

Вперше  за парти сяде 154 першокласники. Першого класу не буде лише у Великобудківському, Томашівському, Червонослобідському, Деркачівському, Маршалівському НВК.

Дошкільною освітою охоплено 682 дітей, що становить 79 відсотків від дитячого населення району.

В усіх дошкільних навчальних закладах проведені поточні ремонти приміщень, упорядкована територія закладів. Здійснюються роботи по укомплектуванню груп дітьми.

Виконкомом Засульської сільської ради  вирішене питання облаштування групової кімнати для дітей раннього віку у Засульському ясла-садку, де проведено заміну віконних блоків, дверей, придбано нові дитячі меблі, постільну білизну, посуд, іграшки. На сьогодні дану групу відвідує більше 20 дітей віком до 3-х років. З метою енергозбереження в іншій груповій кімнаті цього ж закладу замінено віконні блоки. Всього на підготовку навчального закладу до нового навчального року використано 119,3 тис.грн.

З ініціативи сільського голови Коровинської сільської ради Шила Сергія Миколайовича значно поліпшена матеріально-технічна база у Коровинському дошкільному навчальному закладі. Медичний кабінет обладнано сучасним обладнанням та встановлено холодильник; в групові кімнати придбано нові дитячі меблі, постільну білизну, ігрові стінки, обладнання для організації ігрової діяльності, на харчоблоці встановлено нову жарочну шафу, облаштовано нову огорожу. Всього на ремонт використано 65 тис. грн.

Завершено встановлення нової огорожі у Іваницькому, та Курманівському  дошкільних навчальних закладах. В Іваницькому дошкільному навчальному закладі запланована робота по заміні 14 віконних блоків на суму 22 тис. грн. залучених коштів та придбання двох ігрових стінок для групових кімнат за бюджетні кошти 5 тис. грн.

Придбано нові електричні плити для харчоблоків  у Курманівському (2,2 тис. грн.), Комишанському дитячих садках (2,2 тис. грн.).

Завершуються роботи по утепленню Недригайлівського та Тернівського ДНЗ за рахунок коштів національного екологічного агенства на суму 474 тис. грн. Крім того, на поточні ремонти в даних закладах використано коштів  на суму 63 тис. грн, з них 53,6 тис. кошти місцевого бюджету, 9,4 тис. грн.. залучені.

На сьогодні всі дошкільні навчальні заклади забезпечені комп’ютерною технікою для управлінської діяльності, а Засульський, Недригайлівський, Коровинський  дошкільні заклади підключені до мережі  Інтернет. У Недригайлівському ДНЗ створений сайт, який в цьому році  зайняв призове місце в обласному конкурсі на кращий сайт дошкільних закладів.

Проте, наявна комп’ютерна техніка застаріла, що не забезпечує належних умов для створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти в Недригайлівському районі, запровадженої Міністерством освіти і науки України в цьому році з 01.08.2013 року.

Викликає стурбованість організація роботи в новому навчальному році Вільшанського дошкільного навчального закладу. В минулому навчальному році вказаний заклад не мав змоги задовольнити потреби батьків у охопленні дітей дошкільною освітою. 12 заяв батьків, про влаштування дітей до закладу залишилися не задоволені. В молодшій різновіковій групі виховувалося більше 30 дітей, що не дає змоги організувати їх денний відпочинок. Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації неодноразово піднімав питання перед виконкомом Вільшанської сільської ради та особисто перед сільським головою Мельніковим М.В. про необхідність переведення закладу з двох групового на трьох груповий, проте і на сьогодні змін у дитячому садку не відбулося. Не вирішене питання заміни каналізаційної мережі.

У 15 навчальних закладах здобуватимуть загальну середню освіту 1760 учнів із 59 населених пунктів. У  минулому навчальному році позитивно вирішувалося питання підвозу учнів до Вільшанської Коровинської, Недригайлівської, Тернівської Комишанської загальноосвітніх шкіл, Гринівського, Козелянського, Томашівського,  Хоружівського, Ч-Слобідського навчально-виховних комплексів. На даний час у 10 загальноосвітніх школах є 12 шкільних автобусів. З 1 вересня нинішнього року підвозу потребують 398 (23%) учнів. Всі вони підвозитимуться шкільними  автобусами.

Всі 15 загальноосвітніх шкіл мають необхідні умови для організації   гарячого харчування учнів та вихованців дошкільних груп. Гарячим харчуванням передбачається охопити  85%  учнів. Безкоштовним харчуванням будуть забезпечені 100%  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти  з  малозабезпечених  сімей  та   учні  1-4  класів. На ці цілі передбачені бюджетні кошти з розрахунку 4,5 грн. для 1-4 класв та 6,5 грн для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

У ході підготовки до початку 2013-2014 навчального року педагогічними  колективами, відділом освіти, молоді та спорту, батьківською громадськістю проведено значну роботу по зміцненню матеріально-технічної та навчально-методичної бази шкіл та ремонту приміщень і обладнання. На що використано понад 511,0 тис.грн., в тому числі 118,0 тис.грн. бюджетних та 393,0  залучених коштів.

У навчально-виховних закладах району завершені поточні ремонтні роботи навчальних приміщень, котелень, харчоблоків, надвірних туалетів, спортивних залів, спортивних та ігрових майданчиків.

Зокрема, виконано ремонт водопроводу до котельні Томашівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ та їдальні Хоружівського НВК:ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ. Повністю замінена система водопостачання правого крила внутрішніх  туалетів Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ст. Проведений ремонт тепломережі Козелянського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ. Здійснені роботи по облаштуванню внутрішнього туалету у Іваницькій ЗОШ.

Внутрішніми санітарними вузлами забезпечено всі дошкільні та позашкільні навчальні заклади та 13 (із 15) загальноосвітніх шкіл. Проводяться роботи по облаштуванню внутрішніх туалетів у   Комишанській ЗОШ І-ІІ ступенів та Курманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У Деркачівському  НВК: ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ проведено заміну та монтаж димової труби.

Відділом освіти, молоді та спорту за підтримки районної державної адміністрації здійснюється робота  по забезпеченню навчальних закладів твердим паливом. На сьогодні   в навчальних закладає є 160 м3 дров (10%). Відділом укладено договір з «Паливкомуненерго» на постачання 1632, 46 м3  дров.

З метою  ефективного використання  енергоресурсів відділом  освіти, молоді та спорту  розроблені ліміти  споживання  природного газу, електроенергії, води, в навчальних закладах організований  щоденний контроль за їх дотриманням.

Проводиться поетапна заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі.  У Недригайлівській СЗОШ І-ІІІ ст. проведено заміну 63  світильників на енергоефективні у 7 класних кімнатах. На сьогодні в навчальних закладах замінено 58 % ламп розжарювання.

Продовжуються роботи пов’язані із повіркою газових лічильників, коректорів, газових сигналізаторів, манометрів. Здійснюються заходи щодо підготовки необхідних документів на оформлення дозволів газової служби на пуск газу.

Разом з позитивними  моментами є і проблемні  питання, зокрема:

- ремонт даху Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ст. (520 тис.грн.);

- установка модемів у котельнях, які працюють на газу (Вільшанська ЗОШ, Недригайлівська СЗОШ, Коровинська ЗОШ, Тернівська ЗОШ, Червонослобідський НВК);

- заміна застарілого котельного обладнання у Томашівському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ, Іваницькій ЗОШ І-ІІ ст., Комишанській ЗОШ І-ІІ ст., Маршалівському НВК: ЗОШ І-ІІ;

- потребує встановлення твердопаливних котлів у Коровинській ЗОШ І-ІІІ ст., Тернівській ЗОШ І-ІІІ ст., Червонослобідському НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ, Будинку дитячої та юнацької творчості;

- відсутність коштів не дає можливості 100% замінити лампи розжарювання,  електродвигуни та мережеві помпи, теплове та холодильне обладнання на  енергозберігаюче, провести в повній мірі електролабораторні роботи, придбати в необхідній кількості вогнегасники, миючі та дезінфікуючі засоби, медикаменти, забезпечити імунізацію учасників навчально-виховного процесу проти грипу;

- придбання шкільної та спортивної форми для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- окреме питання - забезпечення пальним шкільних автобусів з 01.09.2013 року, а  також поліпшення житлових умов 43 педагогічних працівників.

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту                                                                           О.І.Токаренко

Погоджено:

Заступник голови Недригайлівської

районної державної адміністрації         ______________            А.Г.Сиротенко

Макарова 5 22 87