Д О В І Д К А

про стан водопостачання в районі та забезпеченість населення доброякісною водою

В районі діють затверджені рішеннями сесій Недригайлівської  районної ради Програма забезпечення населення Недригайлівського району якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки, також розроблений проект скорегованої програми ( заходи на 2012-2020 роки), та районна програма «Сільська криниця на 2008-2015 роки». Розрахункова вартість із будівництва і реконструкції систем питного водопостачання та водовідведення становить 26 млн. 885 тис. грн. та вартість робіт  по очищенню, благоустрою та дизенфекції  шахтових колодязів громадського користування становить - 463 410 грн.

Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації прийняте відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації, яким створено районну комісію з реалізації  Програми “Питна вода України на 2006 – 2020 роки” на території району.

В Недригайлівському районі, як і в цілому по області та Україні, проблема забезпечення населення питною водою гарантованої якості не вирішена в повному обсязі, і особливо гострою вона є в сільській місцевості, тому забезпечення населення району якісною питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання  якої необхідно для збереження здоров’я,  поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Основними причинами, що приводять до погіршення якості питної води є те, що більше 60% загальної протяжності водопровідних мереж централізованих водопроводів експлуатується без реконструкції та капітального ремонту понад 25-30 років і знаходяться в зоні очікуваних аварій.

На території району централізованим водопостачанням користуються споживачі в смт. Недригайлів,  в смт. Терни,  в с. Засулля,  в  с. Коровинці, в                  с. Гринівка та с. Томашівка. Переважна більшість населення району користуються водою з шахтових колодязів індивідуального призначення, яких на території району близько 6 тис. одиниць та шахтових колодязів громадського користування, яких нараховується згідно інформації сільських і селищних рад – 482 одиниці.

Крім того, на території району нараховується 174 артезіанських свердловин. Але тільки 78 з них знаходиться в робочому стані,  11 резервних, які потребують ремонту, 27 артсвердловин недіючих та законсервованих, а 52 артсвердловини збанкрутілих сільськогосподарських підприємств потребують термінового тампонажу.

Недригайлівським відділенням державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби України» постійно проводиться робота щодо моніторингу якості питної води на території району, сільськими і селищними радами в співпраці з відділом аналізується стан систем питного водопостачання населених пунктів. По результатам яких вирішується питання про виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію систем централізованого водопостачання. Налагоджена робота по цьому питанню з Недригайлівською, Тернівською селищними, Засульською, Козельненською, Томашіввською, Сакунихською  сільськими радами.

В районі послуги з централізованого водопостачання (смт. Недригайлів і               с. Засулля) надає комунальне підприємства Недригайлівської селищної ради КП “Недригайлівводосервіс”.

На території обслуговування КП «Недригайлівводосервіс» проводиться технологічний облік води на всіх ділянках її видобування, транспортування та споживання споживачами. Артсвердловина в смт. Недригайлів, вул.. Леніна та ар свердловина в с.Засулля,вул..Будівельна обладнані приладами технологічного обліку видобутої води. По населенню 890 абонентів із них 846 обладнані лічильниками що становить 95%.  Мають пільги на послуги централізованого водопостачання – 322 споживача. Також послугами користується 61 підприємство, установа і організація.

Для підвищення ефективності роботи підприємства Недригайлівською селищною радою постійно надаються кошти для поповнення статутного фонду підприємства.

З метою технічного переоснащення житлово-комунального господарства та збазпечення населення району якісною питною водою проводиться робота по реконструкції водопровідного господарства  побудовано  близько 12 км водогонів.

В 2011 році виконано:

- Будівництво артсвердловини та водопровідних мереж загальноосвітньої школи в  с. Червона Слобода, потужність свердловини – 6,5 куб.м/ год,  протяжність мереж -   450 метрів, вартість робіт – 519,2 тис. грн.

- Реконструкцію водогону по вул. Щорса в смт. Недригайлів, протяжність 760 метрів, вартість робіт – 140,0 тис. грн.

Виконані роботи у 2012 році по будівництву водогону по вул. Кірова в                смт. Недригайлів, протяжністю 4,2 км вартість робіт 460 тис.грн. Недригайлівська, Тернівська селищні та Засульська Маршалівська сільські ради також приймали участь в реалізації проектів по питній воді за схемою співфінансування Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду-II. Збудовані водогони у смт. Недригайлів (вул. Миру, Гагаріна, Червоногвардійська), смт. Терни та с. Засулля, Маршали.

В наявності виготовлені в минулому році схеми оптимізації централізованого водопостачання смт. Недригайлів і смт. Терни.

З метою будівництва водогонів у 2013 році створені громадські організації “Караван” с. Козельне  та “Криниця-Т” с. Томашівка, якими була замовлена проектно-кошторисна документація на будівництво водогонів і на сьогодні виконані наступні об’єми робіт: по селу Томашівка побудовано 5,9 км водогону на суму 295,0 тис. грн. (100 %) на даний час проводяться роботи по підключенню споживачів, по селу Козельне із 8,6 км побудовано 6 км водогону, при вартості будівництва 800,0 тис. грн., по селу Засулля із 3,7 км побудовано 2,1 км водогону при вартості будівництва 516,0 тис. грн.. Також створена  громадська організація «Джерельна вода» з будівництва водогону в                с.Сакуниха протяжністю 7 км на суму   448,0 тис. грн.,  проведені тендерні процедури, визначений виконавець робіт і отримуються дозвільні документи. Проводяться роботи по будівництву водогону по вул. Папаніна, Дімітрова в смт. Недригайлів.

Проблемними питаннями в питанні забезпечення населення району якісною питною водою залишаються реалізація:

-  Проекту “Реконструкція свердловини з водопроводом в смт. Недригайлів Сумської обл. – 1 черга.”. Вказаний проект був поданий у 2012 році до Сумської обласної державної адміністрації і  включений в план фінансування по програмі “Питна вода України”. По вказаному проекту пройшла тендерна процедура, Недригайлівською селищною радою було проведено співфінансування в сумі 70,0 тис. грн.,  але кошти були повернуті в зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету  і проект у 2011 та 2012 році не реалізовувався.

- Проекту “Реконструкція водогону по вул. Шмідта в смт. Недригайлів, Сумської обл.” Вказаний проект був поданий до Сумської обласної державної адміністрації і  включений в план фінансування по програмі “Питна вода України”,  але фінансування з державного бюджету не проводилося.

- Поточний ремонт водонапірної башти в смт.Недригайлів, вул. Леніна, вартість робіт 99 тис.грн. По даному об’єкту виготовлений проект та включений в перелік об’єктів на 2012 рік  фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету.

- Встановлення станції підкачки води в смт. Недригайлів, вул.. Комінтерна. За коти громадян виготовлений проект встановлення станції. Вартість робіт становить 60-70 тис. грн.

Враховуючи вище викладене сільським, селищним радам, КП «Недригайлів-водосервіс», для покращення стану водопостачання в районі  та забезпеченя населення доброякісною питною водою, необхідно провести ряд організаційних заходів та виконати слідуюче:

1. Недригайлівському селищному голові Остапчуку І.В., директору КП “Недригайлівводосервіс” Циганій В.М:

-  Вжити невідкладних заходів по забезпеченню ремонту резервуару водонапірної башти в смт. Недригайлів по вул. Леніна.

-  Забезпечити встановлення станції підкачки води в смт. Недригайлів по вул. Комінтерна.

-  Провести роз’яснювальну роботу з боржниками та вжити вичерпних заходів щодо погашення заборгованості за надані послуги по водопостачанню та водовідведенню споживачами всіх категорій.

2. Сільським і селищним головам постійно вживати заходів щодо проведення робіт з благоустрою, ремонту надбудов, очищення та дизенфекції шахтових колодязів громадського користування.

3. Недригайлівському селищному голові Остапчуку І.В., Козелянському сільському голові Тимченку М.І., Томашівському сільському голові Циганію В.В., Засульському сільському голові Гордієнку І.М. Сакунихському сільському голові Сторчаці Т.М.:

- Всебічно сприяти роботі кооперативів у проведенні та завершенні робіт з реконструкції та будівництва водогонів на підвідомчих територіях.

- Вжити вичерпних заходів щодо стовідсоткового забезпечення приладами технологічного обліку спожитої води на всіх ділянках її видобування, транспортування та споживання споживачами всіх категорій.

- При формуванні бюджетів на 2014 рік передбачити кошти на розроблення схем оптимізації водопостачання та водовідведення населених пунктів на підвідомчих територіях.

Роботи по покращенню стану водопостачання в районі та забезпеченістю населення доброякісною питною водою проводяться та перебувають на постійному контролі Недригайлівської районної державної адміністрації.