Д О В І Д К А

про стан підготовки галузей економіки району  до роботи в осінньо-зимовий період  2013-2014 років

На сьогодні головним і пріоритетним питанням є стан підготовки галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років.

Питання  підготовки до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років було розглянуте на засіданні колегії райдержадміністрації у травні поточного  року та  прийняте було відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації  № 152-ОД, яким було створено районний оперативний штаб по підготовці до нового осінньо-зимового періоду та затверджені комплексні заходи,

Тому на виконання вищезгаданого  розпорядження голови районної державної адміністрації, розпорядження  голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.06.2012 року  № 217-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону  2012 – 2013 років та підготовку галузей економіки до роботу в осінньо-зимовий період 2013-2014 років» в районі проведена відповідна робота.

Розпорядження голови районної державної адміністрації було доведено до відома  всіх  селищних та сільських рад, підприємств та організацій району.  Підприємствами та організаціями району, виконкомами сільських і селищних рад проведені засідання комісій, штабів  та виконкомів, на яких затверджені заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період і які знаходяться в стадії завершення.

Розроблено та погоджено оперативні плани спільних дій  по локалізації можливих аварій на системах тепло-, водопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період та доведено їх до підприємств та організацій району.

Відповідна робота по підготовці до осінньо-зимового періоду проведена в соціальній сфері. В мережу закладів культури  району входять  33 клубних заклади, 25 бібліотек, 1 дитяча музична  школа та 1 дитяча школа мистецтв. Із 60 закладів культури в осінньо-зимовий період будуть опалюватися 44 заклади, із них 26 клубних закладів, 16 бібліотек-філій, 2 школи естетичного виховання.

Потреба в  паливі на опалювальний період 2013-2014 років становить 150 тонн торфобрикету, потреба газу – 19,5 тис. м3. та 150 куб. метрів дров. Станом на 20.09.2013 року в наявності 100 % дров. Була укладена угода на постачання торфобрикету з підприємством «Конотоп-енерго» на 90 т на суму 68,4 тис. гривень, по ціні 760 гривень за тонну, які завезено і на сьогодні всього в наявності 105 тонн торфобрикетів.

Заборгованість за спожитий природний газ та електроенергію відсутня.

З метою підготовки до нового осінньо-зимового періоду проведено поточні ремонту у В. Будківському СБК, Мелешківському СК, Вільшанському СБК, Маршалівському СБК, Зеленківському СК і бібліотечному фонді, Томасівському СБК, Бабівському СК, Беседівському СК, Іваницькому СБК, Березняківському СК, Курманівському СБК, Коровинському СБК і бібліотечному фонді та Сакунихському СК. Всього на проведення вказаних робіт використано 332,2 тис. гривень.

Крім того, встановлено твердопаливні котли в Гринівському СК, Комишанському  бібліотечному фонді, Перетічанському СК, Сакунихському  бібліотечному фонді, Долинівському СК а також встановлено 28 електрообігрівачів у Коровинському СБК і бібліотечному фонді. На виконання цих робіт використано 150,3 тис. гривень.

Для проведення робіт по зниженню аварійних ситуацій на базі технічного відділу  створено аварійно-технічну бригаду та розроблені заходи по економному використанню енергоресурсів, керівникам підвідомчих закладів доведені ліміти на споживання природного газу та електроенергії.

Виконкомам сільських і селищних рад необхідно завершити до початку опалювального сезону заготівлю палива для тих клубних закладів, які будуть опалюватися.

Для забезпечення належної підготовки матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів  району до роботи в осінньо-зимовому періоді 2013 – 2014 років, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації розроблені заходи та здійснюється контроль за їх виконанням. 29-30 липня оперативною групою відділу освіти спільно з представниками санепідемстанції та пожежної частини був здійснений об’їзд навчально-виховних закладів з метою перевірки стану їх готовності до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовому періоді.

Відділом освіти районної державної адміністрації до 01.09.2013 року у всіх навчально-виховних закладах завершені поточні ремонти навчальних приміщень, харчоблоків, надвірних туалетів, спортивних залів, спортивних та ігрових майданчиків. Проведена ревізія мереж теплозабезпечення, водогонів, каналізаційної мережі, газопроводів і газового обладнання та електричних мереж. Протягом літнього періоду виконані роботи по підготовці котельного обладнання та систем опалення всіх навчальних закладів Зокрема, проведений поточний ремонт системи опалення Комишанського ДНЗ, виконаний ремонт димової труби котельні Вільшанської школи. Виконані роботи по заміні водопровідної мережі  до внутрішніх туалетів в Недригайлівській школі, проведена заміна водогону у Томашівській загальноосвітній школі та підключено до водонапірної башти Козелянську школу. На проведення вказаних робіт використано 947,25 тис. грн., з них 562,2  тис. грн. бюджетних коштів. Відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації в 2011та 2012 роках проведена робота по промивці систем опалення всіх навчальних закладів району. Для  своєчасного  забезпечення твердим паливом, а саме дровами загальноосвітніх шкіл та міжшкільного навчально-виробничого комбінату відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проводиться відповідна робота. Станом на 20 вересня поточного року заготовлено 100 % дров при плані 1632 куб. метрів.

Навчально-виховні заклади району не мають заборгованості за спожиту електричну енергію, природний газ, воду та водовідведення. Також відділом освіти, молоді та спорту розроблені ліміти споживання  природного газу, електроенергії та води та здійснюється щотижневий контроль за їх дотриманням.

На сьогодні роботи по заміні вікон, утепленню фасадів у Недригайлівському дитячому садку завершуються і  завершені роботи по Тернівському дитячому садку.

Недригайлівське вище професійне училище повністю завершило роботи по підготовці обладнання котельні до нового опалювального сезону: проведено  ремонт обмуровки котлів, їх  промивку та очистку, ремонт запірної арматури, ремонт і ревізію електрообладнання, проведено повірку контрольно-вимірювальних приладів. Відремонтовано резервний насос на артсвердловині, придбано і встановлено новий насос на насосну каналізаційну станцію. Проведено заміну системи опалення в лабораторії плодоовочівників та в класі електрозварників. Проведено гідравлічне випробування тепломережі закладу. З метою енергозбереження в гуртожитках замінено вхідні двері на металопластикові, а також замінені на металопластикові вікна в актовій залі, в спортзалі, в лабораторії технічного обслуговування автомобілів.

Заборгованість за газ і електроенергію відсутня.

Мережа лікувально-профілактичних закладів району складає 27 закладів, в тому числі центральну районну лікарню, 6 амбулаторій загальної практики та сімейної медицини, 20 ФАП і ФП. З них: центральна районна лікарня забезпечена централізованим теплопостачанням, 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 1 ФП на газовому опаленні, 5 на електричному опаленні, решта закладів опалюються дровами. На сьогодні всі медичні заклади підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. З метою їх підготовки були виконані роботи по проведенню водопостачання до амбулаторії с. Коровинці на суму 5,0 тис. гривень, проведено заміну віконних блоків в Козелянському ФАП на суму 10,0 тис. гривень, проведено повірку газоаналізаторів на суму 1,1 тис. гривень. Всі котельні і топкові амбулаторій, ФАПів і ФП підготовлені до проходження нового опалювального сезону. При потребі 241 куб. метрів дров для опалення медичних закладів заготовлено 281 куб. метрів дров, що становить 116% до потреби.

По Недригайлівській центральній районній лікарні заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду завершені в повному обсязі. А саме проведено промивку внутрішніх систем опалення, утеплення вікон, та повірку вимірювальних приладів. Для повірки вимірювальних приладів використано 2673 гривень.

Проводиться підготовка до осінньо-зимового періоду в комунальному підприємстві  “Недригайлівводосервіс”. Відповідно до розроблених заходів на проведене технічне обслуговування насосів і електрообладнання на 6-ти каналізаційних насосних станціях та очисних спорудах. У зв’язку із збільшенням аварійності мереж підприємство несе значні фінансові збитки. В період з  вересня 2012 року по вересень 2013 року ліквідовано 15 поривів водогону. Виготовлено кошторисну документацію на капітальний ремонт водонапірної башти, вартість робіт становить 99,0 тис. грн., але на жаль кошти на проведення робіт не надійшли. Також підприємством за кошти населення виготовлена проектно-кошторисна документація на встановлення підкачуючої станції вартістю 70,0 тис. гривень. На обслуговування КП “Недригайлівводосервіс” знаходиться 20 км водогонів та 9 км каналізаційних мереж, але 22,5% водогонів і 31% каналізаційних мереж аварійні і потребують заміни. Також підготовку підприємства до нового осінньо-зимового періоду постійно стримує не проходження коштів через Держказначейство.  У зв’язку із вище викладеним підприємство має заборгованість із виплати заробітної плати та за спожиту електроенергію.  Не вирішеним залишається питання по оновленню автотракторного парку КП «Недригайлівводосервіс» так як діюча техніка практично повністю відпрацювала свій ресурс.  В 2013 році для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено коштів в сумі 2762,6 тис. грн., з початку року використано 1627,1 тис. грн.

Станом на 01.09.2013 року заборгованість по нарахованих субсидіях перед організаціями, що надають комунальні послуги відсутня.

Для надання населенню району в 2013 році субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в бюджеті передбачено 478,9 тис. грн. З початку року готівкові субсидії призначені 527 сім’ям на загальну суму 385,8 тис. грн., з них кошти отримали 289 сімей. Середній розмір субсидії на тверде палива та скраплений газ в розрахунку на одну сім’ю складає 725 гривень.

В поточному  році для надання житлово-комунальних послуг населенню пільгових категорій передбачено 4026,4 тис. грн. та на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу – 375,5  тис. грн.

Станом на 01.09.2013 року використано на природній газ – 1903,8 тис. грн., на електропостачання – 231,6 тис. грн., водопостачання і водовідведення – 22,0 тис. грн., на тверде паливо -250,8 тис. грн., скраплений газ – 26,6 тис. грн.

Забезпечення району електричною енергією  здійснює філія «Недригайлівський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго». Станом на 01.09.2012 року  розчищено 67,38 км трас ліній електропередач. Проведено заміну опор повітряних ліній в кількості 146 шт., проведений ремонт 41 трансформаторних підстанцій, в тому числі замінено 6 КТП, проведена заміна проводів (в 1 провід) довжиною 11,02 км, та проведено перетягування проводів довжиною 33,52 км. Виконується ремонт і підготовка автотранспорту та спецмеханізмів  до роботи в осінньо-зимовий період.

По Недригайлівському цеху газового господарства Роменського УЕГГ також проводиться робота по підготовці до осінньо-зимового періоду. Відповідно до заходів проведено заміну зношених засувок діаметром від 80 до 200 мм в кількості 5 шт., заміну застарілих шафових газорозподільчих пунктів в кількості 7 шт. в с. Коровинці. Проводяться капітальні ремонти на 3-х ГРП в смт. Недригайлів, с. Вільшана, с. Мелешківка (бетонування відмосток, фарбування арматури і газопроводів, заміна вхідних дверей). Станом на 10.09.2013 року  проведено планово-технічне обслуговування  100 % багатоквартирних будинків на території району. Станом на 10.09.2013 року є 2 боржника за спожитий природний газ: Недригайлівська СЕС – 35,0 тис. грн. (державний бюджет) і ТОВ «Онікс» 1413 грн.

Готується до проходження осінньо-зимового періоду  філія “Недригайлівський райавтодор”. При недостатньому фінансування дорожньої галузі проводиться поточний ремонт дорожньої техніки за кошти отримані на об’єктах інших замовників, проводиться підготовка виробничих приміщень, котельні. На сьогодні є проблемними питаннями: відсутність паливно-мастильних матеріалів, наявність боргу за спожитий  природний газ в опалювальний період 2009-2010 років в сумі 17,0 тис. грн. перед київським підприємством та відсутність коштів на придбання  запасних частин для техніки. Філією до ДП “Сумський облавтодор” подано заявку у якій викладені проблемні питання по підготовці філії до роботи в осінньо-зимовий період. На сьогодні заготовлено  700 куб. метрів піску.

Готується до проходження осінньо-зимового періоду Недригайлівський цех телекомунікаційних послуг № 10. З метою забезпечення надійної роботи підрозділів виконаний ремонт даху площею 120 кв. метрів адмінбудівлі зв’язку. Повірений лічильник газу та газосигналізатор, проведено технічне обслуговування газового котла. Проводиться поточний ремонт приміщення для дизельгенератора. Проведений капітальний ремонт кабельних ліній електрозв’язку по с. Коритище, Косенки, Курмани, Вільшана і Комишанка. Пофарбовано контейнери мобільні під АТС с. Іваниця, Деркачівка, Беседівка, Томашівка і Комишанка. Мається добовий запас палива для забезпечення безперебійної роботи центральної АТС.

В осінньо-зимовий період 2013-2014 років сільськогосподарськими підприємствами району планується утримувати велику рогату худобу в 12 приміщеннях, свиней в одному приміщенні, птицю в 4 приміщеннях. Станом на 10.09.2013 року для роботи в зимовий період приміщення підготовлені повністю: по ТОВ АФ «Хоружівка» - 5 приміщень ВРХ на 900 головомісць, в т.ч. корівників 3 на 500 головомісць, 2 свинарники на 100 головомісць; по ТОВ АПФ «Фрунзе» - 2 приміщення ВРХ на 600 головомісць, в т.ч. 1 корівник на 200 головомісць; по ТОВ АФ «Довіра 2008» робота по ремонту приміщень виконана на 75%, один корівник на 200 головомісць в стадії ремонту, який планується завершити до 01.10.2013, 3 приміщення на 500 головомісць для утримання ВРХ підготовлені повністю. Пташники до зимівлі голові стовідсотково. Побілку та дезинфекцію приміщень по сільськогосподарським підприємствам буде проведено у вересні. В цілому підготовку приміщень до роботи в осінньо-зимовий період планується завершити до 1 жовтня 2013 року.

Підготовка галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років практично завершується і перебуває на постійному контролі районної державної адміністрації.

Висновок: в цілому основні види робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років як по закладах бюджетної сфери району так і в галузі житлово-комунального господарства виконані.

Пропозиції: З метою вчасного початку опалювального сезону та належної організації проходження осінньо-зимового періоду 2013-2014 років сільським і селищним головам, керівникам бюджетних установ необхідно:

- до 01.10.2013 року завершити роботи по заготівлі твердого палива та дров в необхідній кількості для опалення закладів соціальної сфери,  а також пільгових категорій громадян.

-  завершити повірку газових лічильників.

- провести обстеження об’єктів, які опалюються природним газом та отримати акти обстеження димових та вентиляційних каналів

- провести випробування систем опалення та котелень, які опалюються твердим паливом.

- до 10.10.2013 укласти договори на обслуговування шафових ГРП бюджетних закладів.

- при прийомі на роботу забезпечити  проведення інструктажу з правил техніки безпеки та пожежної безпеки з обслуговуючим персоналом котелень і топкових.

- філії  “Недригайлівський  райавтодор” дочірнього підприємства “Сумський облавтодор”  до 01.11.2013 року   забезпечити заготівлю   протиожеледних матеріалів  та    підготовку снігоприбиральної техніки.

Покласти персональну  відповідальність за підготовку житлово-комунального господарства та агропромислового комплексу Недригайлівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років і стабільне забезпечення їх роботи  на сільських і селищних голів, начальників управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації, керівників сільськогосподарських підприємств, установ, організацій району.

Начальник відділу містобудування,

архітектури, ЖКГ, будівництва, розвитку

інфраструктури  та надзвичайних ситуацій

Недригайлівської районної   державної

адміністрації                                                                                О.І. Васильченко

Погоджено:

Перший заступник голови

Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                                С.П. Гриценко