Д О В І Д К А

про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району  до роботи в осінньо-зимовий період  2014-2015 років

На сьогодні пріоритетним питанням є стан підготовки галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років.

Питання  підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років було розглянуте на засіданні колегії райдержадміністрації у травні поточного  року та  прийняте було відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації  № 142-ОД, яким було створено районний оперативний штаб по підготовці до нового осінньо-зимового періоду та затверджені комплексні заходи.

Тому на виконання вищезгаданого  розпорядження голови районної державної адміністрації, розпорядження  голови Сумської обласної державної адміністрації від 16.06.2014 року  № 241-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону  2013 – 2014 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років» в районі проведена відповідна робота.

Розпорядження голови районної державної адміністрації було доведено до відома  всіх  селищних та сільських рад, підприємств та організацій району. Підприємствами та організаціями району, виконкомами сільських і селищних рад проведені засідання комісій, штабів  та виконкомів, на яких затверджені заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період і які знаходяться в стадії завершення.

Розроблено та погоджено оперативні плани спільних дій  по локалізації можливих аварій на системах тепло- водопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період та доведено їх до підприємств та організацій району.

Відповідна робота по підготовці до осінньо-зимового періоду проведена в соціальній сфері. В мережу закладів культури  району входять  34 клубних заклади, 25 бібліотек, 1 дитяча музична  школа та 1 дитяча школа мистецтв. Всього налічується 48 приміщень закладів культури, з яких буде опалюватися 41 приміщення.

Потреба в  паливі на опалювальний період 2014-2015 років становить 150 тонн торфобрикету, потреба газу – 19,5 тис. м3, та 150 м3 дров. Станом на 16.09.2014 року заклади відділу культури забезпечені дровами та завезено 60 тонн торфобрикету, сільські заклади культури забезпечені дровами на 100 %.

Заборгованість за спожитий природний газ та електроенергію відсутня.

З метою підготовки до нового осінньо-зимового періоду проведено поточні ремонту у Беседівському, Рубанському, Гринівському, Кулішівському сільських клубах та  Курманівському СБК. Виконано роботи на суму 8,2 тис. грн.

По відділу культури, туризму, національностей і релігій районної державної адміністрації   розроблені заходи по економному використанню енергоресурсів, керівникам підвідомчих закладів доведені ліміти на споживання природного газу та електроенергії.

Для забезпечення належної підготовки матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів  району до роботи в осінньо-зимовому періоді

2014 – 2015 років, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

розроблені заходи та здійснюється контроль за їх виконанням. Оперативною групою відділу освіти спільно із зацікавленими службами був здійснений об’їзд навчально-виховних закладів з метою перевірки стану їх готовності до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовому періоді.

До 01.09.2014 року у всіх навчально-виховних закладах завершені поточні ремонти навчальних приміщень, харчоблоків, надвірних туалетів, спортивних залів, спортивних та ігрових майданчиків.

Станом на 15.09.2014 року в усіх установах освіти виконані роботи по технічному обслуговуванню і ремонту котельного обладнання зокрема, проведена заміна запірної арматури в Хоружівському НВК,  проведені роботи по відновленню функціонування системи опалення в приміщенні дошкільної групи Гринівського НВК, проведена заміна електродвигунів котла Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ст. В закладах освіти за час підготовки до нового опалювального періоду виконані всі очисні роботи газоходів, котлів, здійснена ревізія запірної , газової апаратури, теплової мережі, підживлювальних насосів та газового обладнання. Проведена повірка манометрів, сигналізаторів, лічильників та коректорів в лабораторіях ПАТ «Сумигаз».  Призначені відповідальні особи за безпечну експлуатацію котлів, розроблені та затверджені виробничі інструкції для обслуговуючого персоналу котелень.

Станом на 16 вересня поточного року педагогічними колективами спільно з батьківською громадськістю заготовлено 352,2 куб. м. дров, відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації завезено 1 449,6 куб. м. дров та 10,7 т. торфобрикету для підтримання належного температурного режиму в закладах.

Навчально-виховні заклади району не мають заборгованості за спожиту електричну енергію, природний газ, воду та водовідведення. Також відділом освіти, молоді та спорту розроблені ліміти споживання  природного газу, електроенергії та води та здійснюється контроль за їх дотриманням. В опалювальний період 2014-2015 років планується робота Козелянського, Хоружівського, НВК, Вільшанської ЗОШ та БДЮТ на протязі 4-5 місяців на твердому паливі. Заплановано придбання нових високоефективних твердопаливних котлів для Козелянського, Хоружівського НВК та БДЮТ.

На сьогодні за кошти ЄС/ПРООН, сільського бюджету та громади проводяться роботи по реконструкції системи теплопостачання по Тернівському та Засульському дитячих садках.  Придбаний та встановлений твердопаливний котел у Вільшанському дитячому садку. Також проводяться роботи по капітальному ремонту даху Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ст. – проектна вартість робіт 470,0 тис. грн., замовник УКБ Сумської обласної державної адміністрації. З обласного бюджету виділені кошти на будівництво модульних котелень на твердому паливі Недригайлівської ЦРЛ та Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ст.  По вказаним об’єктам оголошені тендерні процедури.

Недригайлівське вище професійне училище повністю підготовлене до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та підписаний акт готовності. Проведені ремонтні роботи і випробування котельні навчального закладу та тепломережі. Вартість проведених робіт становить 18,0 тис. грн. З метою енергозбереження проведена заміна 7 віконних блоків загальною площею 120 кв. м. в майстернях зварників, ТО автомобілів та ремонтній майстерні на суму понад 43,0 тис. грн.

Заборгованість за газ і електроенергію відсутня.

Мережа лікувально-профілактичних закладів району складає 37 закладів, в тому числі центральну районну лікарню, 7 амбулаторій загальної практики  сімейної медицини, 29 ФАП і ФП. З них: центральна районна лікарня забезпечена централізованим теплопостачанням, 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 3 ФП на газовому опаленні, 5 на електричному опаленні, 2 ФП розміщені в приміщеннях сільських рад і опалюються централізовано, решта закладів опалюються дровами. На сьогодні всі медичні заклади підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. По центральній районні лікарні підготовлена система опалення до експлуатації в новому осінньо-зимовому періоді. Акти готовності до опалювального періоду узгоджені з інспекцією Держенергонагляду.

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років по КЗ «Недригайлівський районний центр ПМСД»  був затверджений план і створена аварійна бригада, затверджена комісія з енергозбереження. Згідно розроблених заходів виконані роботи по промивці систем опалення в АЗПСМ с. Коровинці, забезпечено автономним водопостачанням АЗПСМ с. Деркачівка, проведений поточний ремонт в АЗПСМ с. Хоружівка. Повірено газоаналізатори. Загальна вартість робіт становить 14,2 тис. грн.  Також : Козельненською сільською радою проведена заміна газової автоматики у ФАП с. Козельне.

Станом на 15.09.2014 року при потребі 241 м3 дров для опалення медичних закладів заготовлено 236,34 м3 дров, що становить 84,9 %.                        ФАП  і  ФП забезпечені дровами на 110,3 %.

Планується встановлення твердопаливних котлів в АЗПСМ смт. Терни на суму 27,0 тис. грн. та АЗПСМ с. Вільшана на суму 25,0 тис. грн.

Проводиться підготовка до осінньо-зимового періоду в комунальному підприємстві  “Недригайлівводосервіс”. Відповідно до розроблених заходів щоквартально проводиться хлорування водопровідних мереж та резервуару водонапірної вежі. Проведено очистку 15 водоканалізаційних колодязів, замінено 11 водоканалізаційних люків. Проведено утеплення побутових приміщень очисних споруд та каналізаційної насосної станції по вул. Горького. За кошти виділені Недригайлівською селищною радою придбано два резервних свердловинних  насоси для безперебійного забезпечення споживачів водою. Проведена ревізії засувок на водопровідній мережі. ДО 10.10.2014 року заплановано встановити твердопаливний котел в приміщенні адмінбудівлі. Не вирішеним залишається питанні капітального ремонту водонапірної башти, вартість робіт становить 99,0 тис. грн.,  так як на жаль кошти із обласного фонду ОНПС  на проведення робіт не надійшли. Також не виконані роботи по встановленню  підкачуючої станції вартістю 79,0 тис. гривень.

В 2014 році для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено коштів в сумі 3641,3 тис. грн., з початку року нараховано 1378,2 тис. грн.

Станом на 01.09.2014 року заборгованість по нарахованих субсидіях перед організаціями, що надають комунальні послуги складає 641,4 тис. грн.

Для надання населенню району в 2014 році субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в бюджеті передбачено 576,0 тис. грн. З початку року готівкові субсидії призначені 470 сім’ям на загальну суму 363,3 тис. грн., з них кошти отримали 445 сімей. Середній розмір субсидії на тверде палива та скраплений газ в розрахунку на одну сім’ю складає 780 гривень.

В поточному  році для надання житлово-комунальних послуг населенню пільгових категорій передбачено 4026,4 тис. грн. та на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу – 283,0  тис. грн.

Станом на 01.09.2014 року використано на природній газ – 1793,6 тис. грн., на електропостачання – 226,8 тис. грн., водопостачання і водовідведення – 21,5 тис. грн., на тверде паливо - 226,0 тис. грн., скраплений газ – 23,7 тис. грн.

Станом на 01.09.2014 року заборгованість за надані житлово-комунальні послуги пільговій категорії населення перед підприємствами  складає 674,3 тис. грн.

Забезпечення району електричною енергією  здійснює філія «Недригайлівський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго». Станом на 01.09.2014 року  розчищено 44,55 км трас ліній електропередач. Проведено заміну опор повітряних ліній в кількості 126 шт., проведений ремонт 47 трансформаторних підстанцій, в тому числі замінено 8 КТП, проведена заміна проводів (в 1 провід) довжиною 10,92 км, та проведено перетягування проводів довжиною 26,75 км. Виконується ремонт і підготовка автотранспорту та спецмеханізмів  до роботи в осінньо-зимовий період.

По Недригайлівському цеху газового господарства Роменського УЕГГ також проводиться робота по підготовці до осінньо-зимового періоду. Відповідно до затверджених планів та графіків  проводяться роботи по технічному обслуговуванню ГРП, ШРП, газопроводів всіх тисків та внутрішньо будинкової системи газопостачання багатоквартирних будинків і будинків приватного сектору.

Станом на 01.09.2014  року заборгованість за спожитий природний газ населенням відсутня.

Готується до проходження осінньо-зимового періоду  філія “Недригайлівський райавтодор”. При недостатньому фінансування дорожньої галузі проводиться поточний ремонт дорожньої техніки за кошти отримані на об’єктах інших замовників, проводиться підготовка виробничих приміщень, котельні. На сьогодні є проблемними питаннями: відсутність паливно-мастильних матеріалів, наявність боргу за спожитий  природний газ в опалювальний період 2009-2010 років в сумі 17,0 тис. грн. перед київським підприємством та відсутність коштів на придбання  запасних частин для техніки. Філією до ДП “Сумський облавтодор” 21.08.2014 року подано заявку у якій викладені проблемні питання по підготовці філії до роботи в осінньо-зимовий період. На сьогодні в наявності залишок з минулого року – 525 куб м. протиожеледних матеріалів. Потреба 1200 м3.

Готується до проходження осінньо-зимового періоду Недригайлівський цех телекомунікаційних послуг № 10. З метою забезпечення надійної роботи підрозділів виконаний поточний ремонт даху адмінбудівлі зв’язку. Укладена угода із Роменським УЕГГ на виконання робіт по встановленню комерційного вузла обліку.  Проведений капітальний ремонт кабельних ліній електрозв’язку по с. Березняки та с. Хоружівка. Мається 16-ти годинний запас палива для забезпечення безперебійної роботи центральної АТС.

В осінньо-зимовий період 2014-2015 років сільськогосподарськими підприємствами району планується утримувати велику рогату худобу в 9 приміщеннях, свиней в одному приміщенні, птицю в 4 приміщеннях. Станом на 05.09.2014 року для роботи в зимовий період приміщення відремонтовані, побілені і продезинфіковані.

Підготовка житлово-комунального господарства та соціальної сфери  району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років практично завершується і перебуває на постійному контролі районної державної адміністрації.

Висновок: в цілому основні види робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років як по закладах бюджетної сфери району так і в галузі житлово-комунального господарства виконані.

Пропозиції: З метою вчасного початку опалювального сезону та належної організації проходження осінньо-зимового періоду 2014-2015 років сільським і селищним головам, керівникам бюджетних установ необхідно:

- до 01.10.2014 року завершити роботи по заготівлі твердого палива та дров в необхідній кількості для опалення закладів соціальної сфери,  а також пільгових категорій громадян.

-  завершити повірку газових лічильників.

- провести обстеження об’єктів, які опалюються природним газом та отримати акти обстеження димових та вентиляційних каналів

- провести випробування систем опалення та котелень, які опалюються твердим паливом.

- до 10.10.2014 укласти договори на обслуговування шафових ГРП бюджетних закладів.

- при прийомі на роботу забезпечити  проведення інструктажу з правил техніки безпеки та пожежної безпеки з обслуговуючим персоналом котелень і топкових.

- філії  “Недригайлівський  райавтодор” дочірнього підприємства “Сумський облавтодор”  до 01.11.2014 року   забезпечити заготівлю   протиожеледних матеріалів  та    підготовку снігоприбиральної техніки.

Покласти персональну  відповідальність за підготовку житлово-комунального господарства та агропромислового комплексу Недригайлівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років і стабільне забезпечення їх роботи  на сільських і селищних голів, начальників управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації, керівників сільськогосподарських підприємств, установ, організацій району.

Начальник відділу містобудування,

архітектури, ЖКГ, будівництва, розвитку

інфраструктури  та надзвичайних ситуацій

Недригайлівської районної   державної

адміністрації                                                                                О.І. Васильченко

Погоджено:

Перший заступник голови

Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                              О.В. Прилипко