# Довідка

# про стан підготовки закладів  освіти до нового

# 2015-2016 навчального  року

З метою забезпечення належної підготовки матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів  району до роботи в новому 2015-2016 навчальному році та осінньо-зимового періоду, відділом освіти вжито ряд заходів. Зокрема, видано наказ по відділу від 29.05.2015 року № 190-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону 2014-2015 років та підготовку навчально-виховних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років». Для надання практичної допомоги та здійснення контролю за станом підготовки до нового 2015-2016 навчального року у відділі освіти створена оперативна група із числа працівників апарату відділу, райметодкабінету та господарської групи, розроблені заходи щодо підготовки навчально-виховних закладів району до роботи в 2015-2016 навчальному році та осінньо-зимовий період.

Питання підготовки закладів до роботи у новому навчальному  році  розглядалося на нараді керівників навчальних закладів 17.06.2015 «Про основні завдання керівників закладів освіти щодо підготовки шкіл та дитячих садків  до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період»,   апаратній нараді при начальникові відділу освіти 20.04.2015, 25.05.2015, 17.06.2015 року та засіданнях оперативної групи відділу освіти.

На виконання розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації від 02.07.2015 № 213-ОД «Про підготовку навчальних закладів Недригайлівського району до нового 2015-2016 навчального року» спільно з Роменським  управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області складено план-графік з перевірки готовності навчальних закладів до 2015-2016 навчального року

Відділом освіти проводиться відповідна робота по забезпеченню навчальних закладів педагогічними кадрами. Всі навчальні заклади району укомплектовані педагогічними працівниками. Загальна чисельність педагогічних працівників  становить 352 чоловік, з них 91 відсоток мають  вищу освіту.

14 випускникам 11-х класів 2015 року видано цільові направлення для навчання в Сумському та Глухівському педагогічних університетах за спеціальностями:   українська мова, іноземна мова, історія, дошкільне виховання, початкова освіта, інформатика, фізична культура.

У 2015-2016 навчальному році в районі будуть працювати 15 загальноосвітніх шкіл, з них 11 - І-ІІІ ступенів та 4 - І-ІІ ступенів, 2 позашкільних навчальних заклади, міжшкільний навчально-виробничий комбінат та  8 дошкільних навчальних закладів. За попередніми даними з першого вересня цього року в загальноосвітніх школах району буде навчатися 1670 учнів, що на 82 учні менше від попереднього навчального року.

Вперше  за парти сяде 182 дітей, що на 28 учнів більше в порівнянні з минулим роком. Проте, першого класу не буде у Великобудківському, Гринівському та Томашівському НВК. Не здійсниться цього року набір до 10 класу в 3-х закладах І-ІІІ ступенів Великобудківському, Козелянському НВК та Курманівській ЗОШ.

Суспільним дошкільним вихованням охоплено 82% дошкільнят. Із 992 дітей віком від народження до 6 років, які мешкають у районі, 828 виховуються в різних типах дошкільних закладів. Діти 5 років на 100% охоплені підготовкою до навчання у школі.

Наразі здійснюються роботи по укомплектуванню груп дітьми.

В усіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району проводяться поточні ремонти приміщень, класних кімнат та навчальних кабінетів, упорядковується територія закладів. Заплановані обсяги коштів для проведення поточних ремонтних робіт у навчальних закладах на 2015 рік:  місцевий бюджет – 72 850 грн., 136 900 грн. – кошти ПРООН, 364 555 грн. позабюджетних коштів.

Станом на 27.07.2015 року використано 397 743 грн. Із них по загальноосвітніх навчальних закладах - 323 515 грн., в тому числі 116 349 грн. наданих 4-ма сільськими радами (Хоружівська - 82 850 грн., Гринівська – 15 000 грн., Вільшанська – 8 850 грн., Коровинська - 6 249 грн.,) та 3 000 грн. - Недригайлівською селищною радою; 188 039 грн. – батьківських коштів;  19 127 грн. - залучених коштів. По дошкільних закладах кошти місцевого бюджету складають – 69 228 грн. (в розрізі сільських рад: Вільшанська – 54 032 грн., Засульська – 4 740 грн.,  Коровинська  506 грн., Недригайлівська селищна рада – 10 000 грн.), батьківські кошти – 25 670 грн., залучені – 9 960 грн.

У ході підготовки до 2014-2015 навчального року було використано понад 519 120 грн.

Згідно заключених договорів проводяться роботи по повірці сигналізаторів газових котелень і топкових, а також технічне їх обслуговування.

Контрольно-вимірювальні прилади котелень і топкових направлені на повірку.

На опалювальний сезон 2015-2016 року заплановано заготовити дров для ДНЗ- 593м3, (в наявності - 357м3), для ЗНЗ – 2129м3 (в наявності 240 м 3 ). Крім того планується заготовити для ДНЗ вугілля 10 т, (в наявності 8,6 т.); 24,5 т., торфобрикету, (є 3,2 т).

Педагогічними колективами спільно з батьківською громадськістю проводяться роботи по заготівлі дров. Проведення трьох тендерних процедур у  І півріччі 2015 року не відбулося у зв’язку з відсутністю учасників торгів. На   05 серпня заплановано проведення чергової тендерної процедури по закупівлі дров. Розроблено графік завезення дров до навчально-виховних закладів району.

Протягом попередніх років усі 15 загальноосвітніх навчальних закладів району підключені до інформаційної мережі Інтернет, 4 з них мають можливість широкосмугового доступу.

Усі дошкільні навчальні заклади забезпечені комп’ютерною технікою для управлінської діяльності, Вільшанський, Курманівський, Тернівський  дошкільні заклади підключені до мережі  Інтернет.

Здійснюється  модернізація матеріально-технічної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками).

З метою зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів району придбані дитячі  меблі на суму 13 230 грн.  за кошти  сільських, селищних рад, в тому числі для Іваницького ДНЗ придбано стінку для іграшок, стільчики, столи дитячі на суму 7980 грн., для Козелянського НВК використано 3 750 грн. На придбання дитячих стільців, за позабюджетні кошти у Тернівський ДНЗ придбано 16 стільчиків на суму 1500 грн. За кошти обласної субвенції придбано меблі для Маршалівського та Деркачівського НВК на загальну суму 13 827 грн.

За батьківські кошти закуплено 3 меблеві стінки (21 000 грн.), оновлено дерев’яні поверхні столів та стільчиків для класних кімнат 1-х класів Недригайлівської СЗОШ.

Автопарк шкільних автобусів становить 12 одиниць, які обслуговують 13 навчально-виховних заклади. У 2014/2015 навчальному році підвозом шкільними автобусами до місця навчання та у зворотному напрямку забезпечено 397 учнів із 59 населених пунктів. Це питання позитивно вирішувалося по Вільшанській Коровинській, Тернівській Комишанській загальноосвітніх школах, Гринівському, Томашівському та Хоружівському навчально-виховних комплексах.

Не  перерахували кошти для організації безкоштовного підвозу учнів до  навчальних закладів  та у зворотному напрямку Тернівська селищна рада, Рубанська сільська рада.

(Обсяг субвенцій та стан фінансування відображено в додатку)

З 1 вересня нинішнього року підвозу потребуватимуть 378 учнів.

Для організації гарячого харчування учнів та вихованців дошкільних груп в усіх закладах створено необхідні умови. Гарячим харчуванням у 2014-2015 навчальному році охоплено понад 73 % учнів загальноосвітніх закладів та 100% вихованців ДНЗ. В тому числі 100% безкоштовним харчуванням забезпечені діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених  сімей (236 дітей,  вартість харчування становить 6.50 грн.), діти із числа сімей переселенців із Луганської та Донецької областей, а також діти  батьки яких  мобілізовані до Збройних сил України (59 дітей, вартість харчування становить учнів 4.50 грн. – держбюджет, вартість харчування вихованців ДНЗ за рахунок субвенцій сільських та селищних рад збільшена до 10.50 грн., Хоружівська сільська рада надала забезпечила безкоштовне харчування даної категорії дітей в межах 40 грн.).

З метою здешевлення вартості харчування в навчально-виховних закладах проводиться робота по заготівлі овочів, компотів, сухофруктів. Вищезазначені  показники плануємо підтримувати і в 2015-2016 навчальному році.

Не здійснили фінансування відпочинкової кампанії  Тернівська селищна рада, Засульська, Рубанська, Кулішівська, Маршалівська та Сакунихська сільські ради.

У навчально-виховних закладах району завершуються поточні ремонтні роботи навчальних приміщень, котелень, харчоблоків, надвірних туалетів, спортивних та актових залів, спортивних та ігрових майданчиків.

Внутрішніми санітарними вузлами забезпечено дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади.

Працівниками господарської групи відділу освіти виконані роботи по демонтажу мережевого насоса, встановлено витяжну шафу на харчоблоці Хоружівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ. Проведена заміна ділянки підвідного водопроводу у котельні Недригайлівської СЗОШ.

З метою скорочення споживання енергоресурсів відділом освіти розроблені заходи по економії споживання природного газу, електроенергії, води, організований щотижневий контроль за їх дотриманням.  Вжиті заходи  дали можливість зменшити в І півріччі 2015 року в порівнянні з І півріччям 2014 року споживання  природного газу на 74 800 м3 на суму 678 800 грн., економія електроенергії за І півріччя 2015 року склала 24 483 кВт/год.  на суму 38 000 грн.; води 170 м3  на суму 1921 грн.

Проводиться поетапна заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі. На сьогодні в навчальних закладах замінено 76 % ламп розжарювання. На 100 % замінено у Червонослобідському, Деркачівському, та Маршалівському НВК, 90% у Вільшанській ЗОШ, до 70% - у Недригайлівській СЗОШ, Гринівському, Хоружівському НВК.

Відділ освіти та Вільшанська сільська рада подали заявку на виділення коштів із Фонду Державного Регіонального Розвитку на утеплення фасадів Вільшанського ДНЗ та Недригайлівської СЗОШ, заміну вікон у  Недригайлівській СЗОШ.

Продовжуються роботи пов’язані із повіркою газових лічильників, коректорів, газових сигналізаторів, манометрів. Здійснюються заходи щодо підготовки необхідних документів на оформлення дозволів газової служби на пуск газу.

Разом з позитивними  моментами є і проблемні  питання, зокрема:

- відсутність коштів не дає можливості 100% замінити лампи розжарювання,  електродвигуни та мережеві помпи, придбати в необхідній кількості вогнегасники, миючі та дезінфікуючі засоби, медикаменти;

- питання придбання та встановлення енергоефективного твердопаливного котла у Маршалівському НВК:ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ.

З метою забезпечення належної матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів  району до роботи в осінньо-зимовий період вважаю за необхідне:

- виконати роботи по проведенню ремонту автоматики управління газового котла КСВа-1.0 Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

- вирішити питання придбання та встановлення енергоефективного твердопаливного котла у Маршалівському НВК:ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ за рахунок виконання соціально-економічних угод Філія «Маршали» ТОВ «АГРО-ПОЛІС»;

- забезпечити в повному обсязі котельні навчально-виховних закладів твердим паливом.

Т.в.о. начальника відділу освіти                                              Т.М. Коваленко

Погоджено:

Заступник голови Недригайлівської

районної державної адміністрації         _____________          В.І.Марюха

Коваленко

5 22 69

Додаток

|  | Сільська та селищна ради | Організація безкоштовного підвозу учнів до навчальних закладів та у зворотному напрямку обсяг субвенцій (тис. грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Передбачено | Профінансовано |
|  | Недригайлівська | 30,774 | 3,847 |
|  | Тернівська | 39,900 | 39,9 |
|  | Вільшанська | 32,202 | 32,302 |
|  | В-Будківська | 0 | 0 |
|  | Гринівська | 20,0 | 20,0 |
|  | Засульська | 22,839 | 12,00 |
|  | Деркачівська | 0 | 0 |
|  | Зеленківська | 46,550 | 5,819 |
|  | Іваницька | 43,225 | 16,212 |
|  | Козельненська | 68,172 | 8,521 |
|  | Коровинська | 0 | 0 |
|  | Курманівська | 34,615 | 25,961 |
|  | Кулішівська | 27,094 | 9,997 |
|  | Маршалівська | 0 | 0 |
|  | Сакунихська | 65,550 | 8,188 |
|  | Томашівська | 0 | 0 |
|  | Хоружівська | 39,900 | 39,9 |
|  | Червонослобідська | 26,600 | 13,3 |
|  | Рубанська | 33,25 | 0 |
|  | Разом | 530,671 | 235,947 |
|  | Сільська та селищна ради | Організація безкоштовного харчування обсяг субвенцій (тис. грн.) |  |
|  |  | Передбачено | Профінансовано |
| 1. | Недригайлівська | 10,8 | 0 |
| 2. | Тернівська | 3,375 | 3,375 |
| 3. | Вільшанська | 3,069 | 3,069 |
| 4. | В-Будківська | 0 | 0 |
| 5. | Гринівська | 0 | 0 |
| 6. | Засульська | 0,279 | 0,279 |
| 7. | Деркачівська | 2,025 | 2,025 |
| 8. | Зеленківська | 2,7 | 0 |
| 9. | Іваницька | 0,675 | 0 |
| 10. | Козельненська | 0 | 2,0 |
| 11. | Коровинська | 4,725 | 3,375 |
| 12. | Курманівська | 2,025 | 2,025 |
| 13. | Кулішівська | 0,675 | 0 |
| 14. | Маршалівська | 0 | 0 |
| 15. | Сакунихська | 2,025 | 2,025 |
| 16. | Томашівська | 0,675 | 0 |
| 17. | Хоружівська | 9,675 | 9,675 |
| 18. | Червонослобідська | 1,35 | 1,35 |
| 19 | Рубанська | 1,35 | 1,35 |
|  | Разом | 45,423 | 30,548 |