ПРОЕКТ НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ПРОГРАМА підвищення енергоефективності в Недригайлівському районі на 2014 -2018 роки 2 0 1 4 рік

Програма

підвищення енергоефективності в Недригайлівському районі на

2014 – 2018 роки

Розділ 1. Загальні положення

Програма підвищення енергоефективності, в Недригайлівському районі на  2014 – 2018 роки  (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо енергоефективності, модернізації та розвитку систем теплопостачання в бюджетній сфері району з впровадженням енергоефективних технологій з використанням відновлювальних альтернативних видів палива в замін природному газу, термомодернізації будівель бюджетних установ району.

Розроблення Програми обумовлено:

-  значними витратами бюджетних коштів за спожитий природний газ.

- незадовільним технічним станом та зношеністю котельного обладнання та теплових мереж бюджетних установ.

-  застосування  застарілих технологій та обладнання в системах теплопостачання.

-      високою енергоємністю насосного обладнання в діючих котельнах.

-   значними витратами паливно-енергетичних ресурсів, викидами парникових газів.

Розділ 2. Сучасний стан котельного обладнання бюджетної сфери району та виконання заходів з енергозбереження

На території району по відділу освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації із  загальноосвітніх шкіл:

- на природному газі – 7 шкіл, в т.ч. 3 мають твердопаливні котли

- на твердому паливі –  8 шкіл

Із  8-ми дошкільних навчальних закладів:

- на природному газі – 4, в т.ч. 3 мають твердопаливні котли

- на твердому паливі -4

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат в смт. Недригайлів на твердому паливі, БДЮТ на природному газі.

По відділу культури, туризму, національностей і релігій райдержадміністрації:

- Тернівська школа мистецтв – на твердому паливі

- Недригайлівська музична школа – на твердому паливі

- Центральна районна бібліотека – на природному газі

- Дитяча районна бібліотека – на природному газі

По закладам охорони здоров»я:

- Центральна районна лікарня – опалення від котельні школи

- Вільшанська АЗПСМ – на природному газі

- Тернівська АЗПСМ – на природному газі

- Деркачівська АЗПСМ – на твердому паливі

- Томашівська АЗПСМ – на твердому паливі

- Хоружівська АЗПСМ – на природному газі

- Коровинська АЗПСМ – на твердому паливі

Вартість опалення залежить від котельного обладнання, типу палива, огороджуючи конструкцій будівель, віконних отворів та вартості палива.

Проблеми теплопостачання бюджетної сфери та вартість теплопостачання мають загальнодержавне значення та потребують комплексного вирішення.

За останні два роки бюджетній сфері району проведені заходи з енергозбереження: встановлено  додатковий сучасний газовий котел в котельні Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ст,  вартість 299,0 тис. грн., встановлений сучасний додатковий твердопаливний котел в Коровинському дитячому садку, вартість 47,8 тис. грн. Встановлений новий газовий котел у Тернівському ДНЗ, вартість 15,2 тис. грн. Встановлено два сучасних твердопаливних котла у В.Будківській ЗОШ І-ІІІ ст., проведено заміну енергоємного насосного обладнання у Недригайлівській , Вільшанській та В.Будківських школах. встановлені сучасні твердопаливні котли в 11 клубних закладах району.за кошти «зелених» інвестицій були завершені роботи по утепленню фасадів, дахів та заміні вікон по двом дитячим садках в  смт. Недригайлів і Терни. Встановлено твердопаливний котел в Гринівському сільському клубі, встановлено твердопаливний котел Комишанському  бібліотечному фонді, встановлено твердопаливний котел у Перетічанському сільському клубі, встановлено твердопаливний котел у Сакунихському  бібліотечному фонді, встановлено твердопаливний котел у Долинівському сільському клубі, встановлено 28 електрообігрівачів у Коровинському сільському будинку культури і бібліотечному фонді,   встановлений сучасний твердопаливний котел  в  адмінбудівлі Сакунихської сільської ради, встановлені твердопаливні котли в адмінбудівлі Вільшанської сільської ради. Введений в експлуатацію сучасний котел на твердому паливі у Недригайлівському дитячому садку.

Розділ 3. Мета Програми та основні завдання

Метою Програми є :

- переведення об’єктів бюджетної сфери на альтернативне опалення                 (тверде паливо: торфобрикети, дрова, паливні брикети, відходи сільськогосподарського виробництва). Можливість опалювати об’єкти  в режимі тверде паливо – газ, що включає  заміну застарілих, додаткове встановлення сучасних твердопаливних котлів);

- термомодернізація будівель бюджетних установ (утеплення фасадів, дахів, заміна вікон).

- зменшення споживання природного газу на 10-15 %.

- економія бюджетних коштів.

- зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів, скорочення викидів парникових газів.

Розділ 4. Етапи виконання Програми

Програма розрахована на п’ять років і включає виготовлення кошторисної документації, заміна застарілого котельного обладнання на високоефективні котли на твердому паливі, реалізація наявних проектів з утеплення фасадів, дахів, заміна вікон у будівлях бюджетних установ, участь у регіональних та національних виставках з енергозбереження (налагодження системи інформування про виставкові заходи, виготовлення демонстраційних стендів, буклетів, презентаційних матеріалів, участь у розробці інвестиційних проектів)

Розділ 5. Організаційне забезпечення Програми

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень виконують виконкоми сільських і селищних рад, відділи: освіти, молоді та спорту;  культури, туризму, національностей і релігій; економічного розвитку і торгівлі, відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської районної державної адміністрації, КЗ «Недригайлівський районний центр ПМСД»

Розділ 6. Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми (додаються) реалізуються за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, коштів «зелених інвестицій», інших коштів не заборонених чинним законодавством.

П А С П О Р Т

Програми підвищення енергоефективності в Недригайлівському районі  на 2014 – 2018 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа про розроблення Програми | Регіональна програма підвищення енергоефективності в Сумській області на 2010-2015 роки, затверджена рішенням 46 сесії Сумської обласної ради 5 скл. від 15.10.2010 |
| 3. | Розробник Програми | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Відділи: освіти, молоді та спорту; культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації , КЗ «Недригайлівський РЦПМСД» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій, відділи: освіти, молоді та спорту; культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації , КЗ «Недригайлівський РЦПМСД» виконавчі комітети сільських і селищних рад |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2014 – 2018 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів Всього: у тому числі: державний бюджет районний бюджет: інші кошти: | 24 286, 632 тис. грн. 2 910, 585 тис. грн. 642,0 тис. грн. 20 734, 047 тис. грн. |

Заходи

Програми підвищення енергоефективності в Недригайлівському районі

на 2014 – 2018 роки

| № пп | Назва заходу/ відповідальний виконавець | Роки виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
|  |  | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. | Джерела фінансування | Вартість тис. грн. | Джерела фінансування | Вартість тис. грн. | Джерела фінансування | Вартість тис. грн. | Джерела фінансування | Вартість тис. грн. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Заміна існуючих твердопаливних котлів НІІСТУ-5 з низьким КПД на сучасні твердопаливні котли в котельні Вільшанській ЗОШ / відділ освіти, молоді та спорту РДА | Районний бюджет | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі Недригайлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної ради Сумської області. Утеплення фасадів, заміна вікон./ відділ освіти, молоді та спорту РДА | Кошти «зелених інвестицій» | 3 091,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заміна застарілого газового котла на сучасний енергоефективний в котельні Тернівської АЗПСМ/ КЗ «Недригайлівський РЦПМСД» | Районний бюджет | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участь у регіональних та національних виставках з енергозбереження | Районний бюджет | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт котельні в Козельненській ЗОШ, заміна існуючих твердопаливних котлів НІІСТУ-5 з низьким КПД на сучасні твердопаливні котли / відділ освіти, молоді та спорту РДА |  |  | Районний бюджет | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт котельні в Хоружівській ЗОШ, заміна існуючих твердопаливних котлів НІІСТУ-5 з низьким КПД на сучасні твердопаливні котли / відділ освіти, молоді та спорту РДА |  |  | Районний бюджет | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капітальний ремонт будинків центральної районної лікарні в с.м.т. Недригайлів. Утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон./ Центральна районна лікарня |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 4900,151 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельна потужністю 810 кВт ЦРЛ в смт. Недригайлів Сумської області, (встановлення модульної котельні на твердому паливі) Центральна районна лікарня |  |  | Державний бюджет | 1 668,425 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельна потужністю 600 кВт, (встановлення модульної котельні на твердому паливі) / відділ освіти, молоді та спорту РДА |  |  | Державний бюджет | 1 242,16 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт котельні районного будинку культури, заміна існуючих твердопаливних котлів НІІСТУ-5 з низьким КПД на сучасні твердопаливні котли / відділ культури, туризму, національностей і релігій РДА |  |  | Районний бюджет | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Участь у регіональних та національних виставках з енергозбереження |  |  | Районний бюджет | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капітальний ремонт будинків навчально – виховного закладу в с. Вільшана, Недригайлівського району. Утеплення фасадів, дахів, заміна вікон./ відділ освіти, молоді та спорту РДА |  |  |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 2772,73 |  |  |  |  |
| 13 | Капітальний ремонт будинку загально – освітньої школі І-ІІІ ступенів в с.м.т. Терни, Недригайлівського району. Утеплення фасадів, дахів, заміна вікон. / відділ освіти, молоді та спорту РДА |  |  |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 2418,6 |  |  |  |  |
| 14 | Капітальний ремонт будинку дитячого навчального комплексу – дитячого садка «Червона шапочка» в с. Засулля, Недригайлівського району. Утеплення фасадів, дахів, заміна вікон./ Засульська сільська рада |  |  |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 523,487 |  |  |  |  |
| 15 | Участь у регіональних та національних виставках з енергозбереження |  |  |  |  | Районний бюджет | 3,0 |  |  |  |  |
| 16 | Капітальний ремонт будинків навчально – виховного комплексу: загально – освітня школа І-ІІІ ступенів, в с. Козельне, Недригайлівського району. Утеплення фасадів, дахів, заміна вікон. / відділ освіти, молоді та спорту РДА |  |  |  |  |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 976,918 |  |  |
| 17 | Капітальний ремонт будинку загально – освітньої школі І-ІІІ ступенів в с. Томашівка, Недригайлівського району. Утеплення фасадів, дахів, заміна вікон. / відділ освіти, молоді та спорту РДА |  |  |  |  |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 1680,314 |  |  |
| 18 | Капітальний ремонт районного будинку культури в с.м.т. Недригайлів. Утеплення фасадів, даху, заміна вікон./ відділ культури, туризму, національностей і релігій РДА |  |  |  |  |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 750,265 |  |  |
| 19 | Участь у регіональних та національних виставках з енергозбереження |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет | 3,0 |  |  |
| 20 | Капітальний ремонт будинку дитячої музичної школи в с.м.т. Недригайлів. Утеплення фасадів, даху, заміна вікон. ./ відділ культури, туризму, національностей і релігій РДА |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 443,680 |
| 21 | Капітальний ремонт корпуса поліклінічного відділення Недригайлівської центральної районної лікарні. Утеплення фасадів, заміна вікон./Центральна районна лікарня |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 825,41 |
| 22 | Капітальний ремонт будинків загальноосвітньої школи І-ІІІ ст в с. Коровинці, Недригайлівського району. Утеплення фасадів, дахів, заміна вікон./ відділ освіти, молоді та спорту РДА |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 1404,192 |
| 23 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу ясла – садок «Сонечко» в с. Коровинці./ Коровинська сільська рада |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти «зелених інвестицій» | 946,910 |
| 24 | Участь у регіональних та національних виставках з енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет | 3,0 |

Ресурсне забезпечення

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми (тис. гривень) | Роки виконання Програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі | 3324,39 | 8210,736 | 5717,817 | 3410,497 | 3623,192 |
| Державний бюджет | - | 2910,585 | - | - | - |
| Районний бюджет | 233,0 | 400,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Інші кошти | 3091,39 | 4900,151 | 5714,817 | 3407,497 | 3620,192 |

Програми підвищення енергоефективності в Недригайлівському районі

на 2014 – 2018 роки